Planeamento e Gestão de Projeto

Ano Letivo 2019/2020

Tema do Projeto

Relatório da Etapa 1

Grupo 07

Alexander Teixeira	51806
Alice Oliveira		99999
Mariana Correia	49986
Miguel Baptista	49995
Rui Ferrão		99999
Rui Santos		99999

Índice

Introdução	3

1. Requisitos funcionais	3

2. Requisitos não funcionais	3

3. Dados de entrada e saída	3

3.1. Dados de entrada	3

3.2. Dados de saída	3

4. Recursos	4

4.1. Pessoas da equipa	4

4.2. Software para o sistema	4

4.3. Ferramentas de desenvolvimento	4

5. Estimativas	4

5.1. Esforço disponível	4

5.2. Dados históricos	5

5.3. Estimativas baseadas em linhas de código	5

5.4. Estimativas baseadas no modelo COCOMO	5

6. Processo de desenvolvimento de software (só na etapa 2)	6

7. Organização da equipa (só na etapa 2)	6

8. Planeamento do projeto (só na etapa 2)	6

8.1. Work packages	6

8.2. Calendarização	7

9. Gestão de riscos (só na etapa 2)	7

9.1. Lista de riscos	7

9.2. Tabela de riscos	7

9.3. Plano RMMM	7

Conclusão	7

Bibliografia	7

Introdução

Descrição do contexto, problema a resolver e sua importância, objetivos e mais valias do projeto, e síntese dos aspetos cobertos no relatório.

Actualmente a maioria de estudantes universitários realiza trabalhos de grupo, isto é algo transversal à área de estudo.

Verifica-se a necessidade de criar um sistema que suporte estes mesmos trabalhos. Existem já sistemas que resolvem alguma desta dinâmica da plataforma de trabalho, mas procuramos melhorar ainda mais essa dinâmica e centralizar todo esse processo num só sistema, um sistema que ligue os vários alunos aos professores e aos administradores de sistema.

FALTA: OBJECTIVOS E MAIS VALIAS

Com este relatório procuramos discriminar todos os passos do desenvolvimento do sistema proposto, numa fase inicial começando pela recolha de requisitos, gestão de recursos e estimativas de prazos, esforço, etc.

Parte I — Âmbito do Projeto

# Requisitos funcionais [1][2][3]

Cada requisito deve estar numerado (por exemplo, RF-1), por forma a facilitar a sua referência noutras secções do relatório. É comum estes requisitos serem agrupados para mais facilmente mostrar as funcionalidades disponíveis a cada tipo de utilizador. A secção de bibliografia deve incluir referências para todas as fontes de informação consultadas para o preenchimento da lista de requisitos.

Administradores

- RF-ADMIN-1: Assegurar a existência de dados;

  - Cadastrar usuário;

  - Editar usuário;

  - Remover usuário;

  - Cadastrar unidade curricular;

  - Editar unidade curricular;

  - Remover unidade curricular;

  - Cadastrar turma;

  - Editar turma;

  - Remover turma;

- RF-ADMIN-2: Inscrever alunos/professores;

  - Adicionar aluno a turma/unidade curricular;

  - Remover aluno da turma/unidade curricular;

  - Associar professor a turma/unidade curricular;

  - Desassociar professor da turma/unidade curricular;

- RF-ADMIN-3: Visualizar dados estatísticos:

  - Listar alunos por turma;

  - Listar alunos por unidade curricular;

  - Listar professores por unidade curricular;

Professores

- RF-PROF-1: Gerir projetos;

  - Criar projeto;

  - Editar projeto;

  - Remover projeto;

  - Criar etapa do projeto;

  - Editar etapa do projeto;

  - Remover etapa do projeto;

- RF-PROF-2: Definir as regras para a constituição de grupos;

- RF-PROF-3: Consultar os documentos/ficheiros do projeto;

- RF-PROF-4: Responder a dúvidas dos grupos;

- RF-PROF-5: Dar feedback sobre entrega em cada etapa;

Alunos

- RF-ALUNO-1: Criar grupo;

- RF-ALUNO-2: Entrar em um grupo;

- RF-ALUNO-3: Sair de um grupo;

- RF-ALUNO-4: Enviar mensagem para aluno/professor;

- RF-ALUNO-5: Manter ficheiros;

  - Salvar ficheiro;

  - Remover ficheiro;

- RF-ALUNO-6: Gerir reuniões;

  - Criar reunião;

  - Editar reunião;

  - Convidar aluno;

- RF-ALUNO-7: Registar tempo por tarefa;

- RF-ALUNO-8: Avaliar outros alunos;

# Requisitos não funcionais

Devem estar organizados em categorias, sendo comuns o desempenho, a segurança, e diversos atributos de qualidade [1, cap. 8 e sec. 19.2], bem como numerados (por exemplo, RNF-1 ou RD-1). O enunciado menciona vários requisitos não funcionais que devem ser contemplados.

FALTA: Categorizar e completar os RNF.

- O sistema deve ser acessível através de uma interface web;

- Importação de dados através de ficheiro externo;

- Tolerar a falha de uma qualquer componente de hardware com uma redução mínima de desempenho e sem perda de dados;

- Tolerar falhas catastróficas com duração não superior a um dia, sendo apenas admissível a perda de dados registados nessas últimas 24 horas.

- O sistema deve estar disponível num ambiente de computação em nuvem;

# Dados de entrada e saída

## Dados de entrada

Descrição dos dados que o sistema deve poder receber, quer diretamente dos utilizadores, quer provenientes de sistemas externos. Os dados podem ser organizados de várias formas, tais como por sistemas externos, por conceitos importantes, ou por requisitos funcionais. Na bibliografia devem constar referências para documentos ou páginas na web sobre os sistemas externos e sobre outras fontes de informação úteis.

## Dados de saída

Correspondem aos resultados produzidos pelo sistema, quer para apresentação aos utilizadores, quer para envio para sistemas externos. Podem incluir relatórios, gráficos, e outros conjuntos coerentes de informação. Tal como nos dados de entrada, a bibliografia deve incluir referências para todas as fontes consultadas.

Parte II – Planeamento

# Recursos

## Pessoas da equipa

Devem ser apresentadas as pessoas da equipa, com um breve sumário de outras atividades que vão precisar de realizar durante o período previsto para o projeto, tais como unidades curriculares e assuntos pessoais (por exemplo, treino desportivo).

Alexander Teixeira: Trabalha 40 horas semanais de segunda a sexta das 13:00 as 22:00. No segundo semestre, terá 3 cadeiras de LTI (PTI, PTR e SInf) e 2 do minor de TIG (MOM-3D e SRE) nos horários abaixo:

- MOM-3D: Segundas das 08:30 as 13:00;

- SInf: Terças das 09:00 as 12:30;

- SRE: Quartas das 17:00 as 19:00.

Alice Oliveira:

Mariana Correia:

Miguel Baptista: Durante o primeiro semestre encontra-se a realizar 3 cadeiras de LTI (PGP, TC, CSS) e 3 cadeiras de minor de TIG (CIG, SIG, DTAC), no segundo semestre 2 cadeiras de LTI (PRI, PTR) e 2 cadeiras de TIG (Cartografia, PG I). Paralelamente é freelancer na área de fotografia/vídeo.

Rui Ferrão:

Rui Santos: Trabalhador-estudante. Irá frequentar várias cadeiras no 2º semestre que também incluem projetos (ADS e CPro). Estima ter disponíveis 16 horas (2 dias) por semana para dedicar ao projeto.

Com base na informação anterior, deve ser apresentada uma tabela e um gráfico com as disponibilidades de cada pessoa em cada semana, considerando fatores muito específicos como, por exemplo, as datas de entrega de outros projetos ou de testes e exames, as quais podem ser estimadas pesquisando o que aconteceu no ano letivo anterior.

Também deve ser incluída uma tabela com as competências de cada pessoa da equipa, organizada em técnicas e pessoais, com escala devidamente documentada.

## Software para o sistema

Lista do software necessário, e respetivo propósito, para que o sistema fique operacional, incluindo servidores web e aplicacionais, sistemas de gestão de bases de dados, serviços de computação em nuvem, como os Amazon Web Services [2], a Microsoft Azure [3], e a Google Cloud [4], e outros produtos que contribuam para o funcionamento do sistema. A bibliografia deve incluir referências para as páginas web de todo o software.

## Ferramentas de desenvolvimento

Mencionar o software que se prevê ser útil para a atividade de construção do sistema, com justificação do propósito, e correspondente hardware, tais como computadores portáteis. A bibliografia deve incluir referências para ambientes de desenvolvimento integrado, como o Eclipse [5], documentação de linguagens de programação, como a PHP [6], bibliotecas externas, como a jQuery [7], frameworks de desenvolvimento ou de testes, como a JUnit [8], geradores de documentação, como a JavaDoc [9], e outras ferramentas, por exemplo relacionadas com computação em nuvem.

# Estimativas

## Esforço disponível

Deve ser calculado o esforço que a equipa pode dedicar ao projeto, com base nas disponibilidades de cada pessoa indicadas na secção 4.1, e na duração do projeto, sendo esta última dependente da data prevista de início e de conclusão.

## Dados históricos

Apresentar, para cada elemento da equipa, dados relativos a projetos passados, indicando uma breve descrição do projeto, a linguagem de programação utilizada, o total de linhas de código, a duração, o esforço, e a produtividade. Estes dados podem ser compilados em uma ou mais tabelas para facilitar o cálculo de valores agregados, como médias, mínimos, e máximos.

Se existir muita repetição de dados, por exemplo, se vários membros da equipa tiverem pertencido aos mesmos grupos que realizaram os projetos passados, a organização deste capítulo deve passar a ser feita de forma cronológica ou segundo outro critério, como o tamanho do projeto.

No final desta secção devem ser apresentados histogramas das linhas de código e das produtividades de todos os projetos passados considerados.

## Estimativas baseadas em linhas de código

Como é mais difícil estimar de uma só vez para todo o sistema, este deve ser primeiro decomposto em componentes. Estas componentes devem ser principalmente obtidas a partir dos requisitos funcionais identificados no capítulo 1, mas também podem advir do suporte aos requisitos não funcionais do capítulo 2.

Para cada componente do sistema, e com base nos dados históricos da secção anterior, deve ser estimado o número de linhas de código em três cenários: otimista, provável, e pessimista. A partir destes valores, pode, então, ser calculado o total de linhas de código previsto para todo o sistema.

Por fim, a partir dos dados históricos de produtividade na secção anterior, deve ser estimado o esforço necessário para desenvolver o sistema, o qual deve ser confrontado com o que a equipa pode disponibilizar, apresentado na secção 5.1.

## Estimativas baseadas no modelo COCOMO

Tendo por base o total de linhas de código obtido na seção anterior, deve ser aplicado o modelo COCOMO II [11] para estimar o esforço e o tempo para desenvolver o sistema. Os fatores de escala devem ser justificados se forem muito elevados ou reduzidos e o mesmo acontece com os atributos de produto, pessoas, plataforma, e projeto. Os valores de todos estes fatores e atributos devem ser sempre mostrados no relatório, para se poder repetir o cálculo de forma independente.

Deve ser feita uma análise crítica dos valores devolvidos pelo modelo COCOMO II, comparando o esforço com o disponível na secção 5.1 e o estimado na secção 5.3, comentando a dimensão da equipa sugerida bem como a duração do projeto, e confrontando valores de produtividade.

# Processo de desenvolvimento de software (só na etapa 2)

Indicar o modelo de processo escolhido para desenvolver o software, apresentando os critérios usados para justificar a decisão. Deve ser feita uma síntese das caraterísticas do modelo, com citação de uma referência na bibliografia caso o leitor pretenda obter mais informações. Devem também ser apresentadas duas listas, uma com vantagens e outra com desvantagens da aplicação do modelo no contexto deste projeto.

Por fim, devem ser feitos esclarecimentos sobre a implementação do modelo de processo, explicitando, por exemplo, o número previsto de incrementos, de protótipos, de iterações de espiral, de sprints, entre outros aspetos que precisam de concretização para se poder fazer o planeamento do projeto.

# Organização da equipa (só na etapa 2)

Deve ser indicado o paradigma de organização da equipa de desenvolvimento, cuja escolha deve ser justificada tendo em conta as pessoas da equipa mencionadas na secção 4.1, o processo de desenvolvimento de software no capítulo 6, e outros aspetos que sejam considerados relevantes, como o tamanho e complexidade do sistema, evidenciado nos capítulos 1 e 2.

Também devem ser identificados papéis relevantes dentro da equipa, por exemplo, o de gestor do projeto, e que pessoas os vão desempenhar, bem como apresentada uma matriz de responsabilidades. Esta matriz mostra, para cada tarefa principal, qual a responsabilidade associada a cada papel (não a cada pessoa), sendo habitual considerarem-se a execução do trabalho, aprovação do mesmo, consulta durante a execução, e informação da sua conclusão.

# Planeamento do projeto (só na etapa 2)

Em todas as secções deste capítulo deve haver o cuidado de alinhamento com o processo de desenvolvimento de software escolhido no capítulo 6, com os requisitos nos capítulos 1 e 2, e com outros materiais existentes no relatório.

## Work packages

O trabalho a realizar no projeto deve ser decomposto em work packages, os quais podem ser vistos como conjuntos de tarefas para um objetivo comum, com um mínimo de dependências com tarefas de outros work packages (significando que podem, idealmente, ser executados de forma autónoma por diferentes subequipas), e usualmente com resultados reconhecíveis pelo cliente.

Cada work package deve ter um número identificador (por exemplo, WP1), uma descrição curta, recursos atribuídos, com uma breve justificação, um intervalo temporal, que pode até cobrir toda a duração do projeto, as tarefas, que também devem estar numeradas, e os principais resultados.

## Calendarização

Deve incluir um mapa de Gantt com os work packages e suas tarefas, todas com recursos atribuídos, dependências entre si, dias previstos, que devem ser coerentes com os intervalos temporais na secção anterior, e milestones. Estas últimas devem poder servir para avaliar o progresso do projeto e devem também ser mostradas em forma de lista nesta secção, juntamente com um breve comentário sobre o que é entregue ao cliente.

Também deve ser mostrada uma tabela com as horas de trabalho estimadas para cada recurso humano, por exemplo, resultante da vista de “Resource Usage” do Project [10].

# Gestão de riscos (só na etapa 2)

## Lista de riscos

Identificação e descrição dos riscos e suas consequências, com referência a eventuais fontes de informação com checklists. Habitualmente consideram-se três categorias de riscos, nomeadamente de projeto, técnicos, e de mercado [1, cap. 35], mas podem ser usadas outras. Se existirem muitas categorias, é comum serem referidas pelas siglas.

## Tabela de riscos

Tabela de riscos, cada um com nome, categoria, probabilidade, e impacto, com escalas devidamente definidas. A tabela deve estar ordenada e incluir uma linha de corte. A probabilidade pode ser qualitativa, em vez de percentual.

## Plano RMMM

Para cada um dos riscos mais importantes, indicar formas assertivas de mitigação, monitorização, e gestão. Por exemplo, não se pretendem ações do tipo “estudar soluções existentes no mercado,” mas sim “usar a ferramenta alternativa X.”

Conclusão

Deve começar com um breve sumário dos aspetos cobertos no relatório, eventualmente mencionando dificuldades de execução em partes específicas.

Depois deve ser feita uma análise crítica da viabilidade do projeto face às estimativas. Se existirem evidências que o projeto pode não ser exequível, devem ser apresentadas as principais soluções, que devem estar alinhadas com a gestão de riscos no Capítulo 9.

Bibliografia

Deve ser apresentada uma lista numerada com todas as referências citadas ao longo do relatório, que pode estar ordenada pela ordem de aparecimento no texto (como no exemplo em baixo), ou, também muito comum, por último nome do primeiro autor.

As referências devem cobrir os diferentes aspetos abordados no relatório e estar completas, incluindo autores (se conhecidos) ou organização, ano de publicação (se disponível), título do documento, número de edição e editora (no caso de livros e artigos de revista), e a data da consulta mais recente de um endereço na web (se aplicável).

[1]	Roger S. Pressman e Bruce R. Maxim (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach. 8ª edição, McGraw-Hill.

[2]	Amazon. Amazon Web Services. Acedido em setembro de 2019, em
https://aws.amazon.com.

[3]	Microsoft. Microsoft Azure. Acedido em setembro de 2019, em
https://azure.microsoft.com.

[4]	Google. Google Cloud. Acedido em setembro de 2019, em
https://cloud.google.com.

[5]	Eclipse Foundation. Eclipse Installer. Acedido em setembro de 2019, em
https://www.eclipse.org/downloads/packages/installer.

[6]	Mehdi Achour, Friedhelm Betz, et al.. PHP Manual. Acedido em setembro de 2019, em https://php.net/manual/en.

[7]	jQuery Foundation. jQuery API. Acedido em setembro de 2019, em
https://api.jquery.com.

[8]	Stefan Bechtold, Sam Brannen, et al.. JUnit 5 User Guide. Acedido em setembro de 2019, em https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide.

[9]	Oracle. Javadoc: The Java API Documentation Generator. Acedido em setembro de 2019, em https://docs.oracle.com/javase/1.5/docs/tooldocs/windows/javadoc.html.

[10]	Microsoft. Project Help Center. Acedido em setembro de 2019, em
https://support.office.com/en-us/project.

[11]	Ray Madachy. COCOMO II Calculator. Acedido em outubro de 2018, em
http://csse.usc.edu/tools/COCOMOII.php.

[1]	Francilvio Alff. Analise de Requisitos. Acedido em 27 de outubro de 2019.
https://analisederequisitos.com.br/requisitos-funcionais-e-requisitos-nao-funcionais-o-que-sao/

[2]	Codificar - Requisitos Funcionais e Requisitos Não Funcionais. Acedido em 27 de outubro de 2019.
https://codificar.com.br/requisitos-funcionais-nao-funcionais/

[3]	Jair Jersey Marinho. Diferença entre requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Acedido em 27 de outubro de 2019.
https://www.tiespecialistas.com.br/analise-e-levantamento-de-requisitos-em-historias-em-quadrinhos-parte-2-obscura-diferenca-entre-requisitos-funcionais-e-requisitos-nao-funcionais/